**ПРОЕКТ**

**( с учетом публичных слушаний, итогов рассмотрения заявок)**

 Утверждена постановлением

администрации городского

 поселения г.Поворино

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**городского поселения г.Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2017 год.**

**г.Поворино**

**2017г.**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области на 2017г.» (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения город Поворино |
| Участники программы | Администрация городского поселения город Поворино ,подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с ФЗ №44 от 05.04.2013г., население, студенческие строительные отряды |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы |  Благоустройство наиболее посещаемых городских территорий общего пользования. |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения, комфортного проживания населения |
| Задачи программы | - повышение уровня благоустройства общественных территорий города;- рост уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований;- поднятие уровня комфортности проживания с учетом обеспечения доступности жилья для маломобильных групп населения;- приведение в нормативное состояние территорий общественного пользования |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;- количество благоустроенных общественных территорий;- площадь благоустроенных общественных территорий.  |
| Сроки реализации программы | 2017г. |
| Объемы и источники финансирования программы (в действующих ценах каждого года реализации программы) | Общий объем финансирования программы в 2017 году составит 14 250 142,5 рублей, в том числе Областной бюджет - 14 250 000,0 рублей; Бюджет поселения 142,5 рублей; население - трудовое участие. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации программы | - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования 4,8 м2;- количество благоустроенных общественных территорий- 2 ед.;- площадь благоустроенных общественных территорий- 82319,8 м2. |

***1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства городском поселении г.Поворино***

На территории поселения в 2016 году было проведено благоустройство парка Победы общей площадью 73345 м2. В 2014 благоустроена 1 дворовая территория, которая охватила 4 МКД на сумму 1,2 млн.рублей.

В настоящее время существует острая необходимость центральной площади г.Поворино.

Реализация Программы объединит усилие властей, застройщиков и непосредственно самих жителей, что даст положительный эффект в развитии городской среды.

Реализация Программы направлена на создание условий для активного участия жителей в обустройстве придомовых территорий и городских зон отдыха, комфортных для граждан.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения, а также обеспечения условий безопасного движения автотранспорта и пешеходов.

Реализация Программы позволит сформировать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, повысить комфортность проживания, сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов.

***2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач региональной (муниципальной) программы***

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства городского поселения города Поворино Поворинского района Воронежской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- благоустроить территории функционального назначения: площади, тротуарные дорожки, парковки в местах общего пользования;

- привлечь заинтересованных граждан, организации, в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований;

- повысить уровень комфортности проживания с учетом обеспечения доступности жилья для маломобильных групп населения.

Для реализации целей и задач Программы предусмотрена реализация следующего основного мероприятия:

- Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования городского поселения.

***3.Обоснование выделения подпрограмм.***

Программой не предусмотрено выделение подпрограмм.

***4.Общая характеристика основных мероприятий.***

***Основное мероприятие: Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования городского поселения.***

Основная цель данного мероприятия - формирование современных наиболее посещаемых мест общего пользования, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения городских праздников, устранение избыточной и навязчивой рекламы, развитие цивилизованной торговли, создание дополнительных пешеходных зон (для слабовидящих, плохослыщащих и т.д.) и веломаршрутов, организация танцевальных площадок (зимой – площадки для фигурного катания), бесплатный Wi-Fi,

 В перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2017 году включено мероприятие « Реконструкция благоустройства площади, Воронежская область, г.Поворино, пл.Комсомольская»

Социальный эффект основного мероприятия будет выражен:

- в создании более комфортных и безопасных условий отдыха и времяпрепровождения с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения.

Перечень работ по данному основному мероприятию заключается в проведении минимального перечня работ (к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории):

- устройство проездов,

- устройство тротуарной плитки на площади,

- устройство парковок.

Дополнительного перечня работ:

 -устройство тротуарных дорожек;

- установка малых архитектурных форм;

- озеленение;

- установка велосипедных парковок.

Нормативная стоимость работ по благоустройству общественных территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень таких работ составляет :

Минимальный перечень работ:

- устройство проездов 1 м2 -744,03 руб,

- устройство тротуарной плитки на площади 1м2-1603,26 руб,

- устройство парковок 1м2 -744,03 руб..

Дополнительного перечня работ:

 -устройство тротуарных дорожек 1м2-2073,5 руб.;

- установка малых архитектурных форм 1 комплект-16504,75 руб.;

- озеленение 1шт.-8700 руб.;

- установка велосипедных парковок 1шт.-13251 руб.

 ***5.Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования.***

Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового муниципального регулирования, в сфере реализации программы не предусмотрены.

При реализации программы планируется осуществить ряд мер нормативно-правового регулирования, в том числе:

 1) не позднее 1 апреля 2017 г. разработать и опубликовать для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы, сформированной с учетом требований, установленных Правилами предоставления федеральной субсидии;

 2) не позднее 1 апреля 2017 года разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, предусматривающего в том числе формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке;

 3) не позднее 1 апреля 2017 года разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году (далее – предложения по наиболее посещаемой территории). При организации общественного обсуждения перечня общественных территорий, предлагаемых к благоустройству в 2017 году, перечень таких территорий формировать и размещать в составе проекта муниципальной программы, размещаемой для общественного обсуждения с указанием примерного вида работ, который предлагается выполнить по каждой такой территории.

 4) не позднее 1 апреля 2017 года разработать, утвердить и опубликовать порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2017 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

 5) не позднее 25 мая 2017 г. с учетом результатов общественного обсуждения утвердить муниципальную программу;

 6) не позднее 1 июля 2017 г. подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой территории. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению;

 7) При реализации программы неукоснительно соблюдать требования «СНиП III-10-75.Благоустройство территорий», утвержденных постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975г.№158.

 8) завершить реализацию муниципальной программы до 31.12.2017 года;

 Вышеуказанные Порядки и проекты утверждаются нормативно – правовыми актами администрации городского поселения г.Поворино, внесение изменений в которые осуществляется по мере необходимости.

 При проведении мероприятий по благоустройству общественных территорий учесть необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

***6. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации муниципальной программы.***

В рамках реализации основных мероприятий программы в целях достижения поставленных задач в качестве контрагентов могут привлекаться акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, определяемые в порядке, установленном действующим законодательством.

***7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы***

 Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств областного бюджета, бюджета городского поселения г.Поворино и трудового участия населения и студенческих строительных отрядови по возможности финансового участия заинтересованных лиц.

Трудовое участие населения и студенческих строительных отрядов будет привлекаться для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий. Трудовое участие населения и студенческих строительных отрядов будет производиться путем проведения субботников по оказанию помощи подрядным организациям при подготовительных работах и после окончания благоустройства. А также организацией доставки, погрузки-разгрузки строительных материалов. Порядок привлечения к выполнению работ по благоустройству общественных территорий студенческих строительных отрядов может приниматься по мере необходимости, нормативно- правовыми актами администрации городского поселения г.Поворино.

 Субсидии,выделенные на реализацию Программы аккумулируются на доходный счет бюджета администрации городского поселения город Поворино (№ 40101810500000010004, УФК по В.о., Администрация городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области).

 Заказчиком Программы является администрация городского поселения г.Поворино.

 Заказчик Программы организует ее выполнение, осуществляет текущее управление реализацией Программы, определяет механизм корректировки мероприятий Программы, публичность значений целевых индикаторов и показателей, результаты реализации Программы, условия участия в программе исполнителей.

Заказчик осуществляет контроль исполнения Программы.

Распорядителем средств выделенных на реализацию Программы является администрация городского поселения.

Аккумулирование средств, в случае финансового участия заитерессованных средств будут направляться на расчетный счет 40101810500000010004, УФК по В.о., Администрация городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области **для физических лиц** КБК 20705020130000180 «поступление от пожертвований предоставляемых физическими лицами, получателем средств бюджетов городских поселений», назначение платежа: «на добровольные пожертвования по благоустройству пл.Комсомольской г.Поворино». **Для юридических лиц** КБК 20705030130000180 «прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений», назначение платежа « добровольные пожертвования на благоустройство пл.Комсомольской,г.Поворино».

 К участию в реализации Программы привлекаются:

- подрядные организации;

- жители поселения;

- специалисты технического надзора;

- студенческие строительные отряды.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017г. отражены в таблице №1

***8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание***

***мер управления рисками реализации муниципальной программы***

К основным рискам реализации программы относятся:

1. Макроэкономические риски - снижение темпов роста национальной экономики, высокая инфляция, кризисные явления в системе экономики.

2. Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий программы.

3. Административные риски - вероятность введения ограничений исполнительными и законодательными органами власти на использование земельных или природных ресурсов.

В число основных рисков реализации основных мероприятий входит несвоевременное исполнение работ подрядными организациями, в связи, с чем в контрактах с подрядными организациями прописываются как условия проведения работ, так и ответственность за их неисполнение.

Заключение контрактов и принятие их к финансированию осуществляется при условии наличия лимитов бюджетных обязательств.

***9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Программа носит социальную направленность и определена правительством Российской Федерации как одна из приоритетных.

Одним из ключевых факторов успешной реализации мероприятий Программы является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

В ходе благоустройства городской среды планируется усовершенствовать процедуру общественных слушаний, создать систему обучения граждан, определить наиболее успешные практики взаимодействия граждан и муниципалитетов, проводить конкурсы на лучшие проекты и в целом более активно выявлять запросы людей и оперативно получать обратную связь.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий Программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа безопасного города Воронежской области.

Индикатором результативности реализации Программы являются следующие показатели: площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования с 4,2м2 до 4,8 м2;

- количество благоустроенных общественных территорий- с 1 ед. до 2 ед.;

- площадь благоустроенных общественных территорий- с 73345 м2 до 82319,8 м2.

Реализация Программы позволит:

- сформировать на территории поселения условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан;

- улучшить облик города;

- повысить комфортность проживания с учетом обеспечения доступности жилья для маломобильных групп населения;

- сформировать активную гражданскую позицию жителей города.

Таблица №1 Объемы и источники финансирования программы

 рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования/ годы реализации | 2017 | Всего |
| Федеральный бюджет | 14 250 000 | 14 250 000 |
| Бюджет поселения | 142,5 | 142,5 |
| Итого | 14 250 142,5 | 14 250 142,5 |

**ПЛАН**

 **реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области на 2017г.»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего | Ожидаемый непосредственныйрезультат |
|  |  |  | ОБ | БП |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие :благоустройство наиболее посещаемых городских территорий общего пользования. | Городское поселение г.Поворино | 14250000,0 | 142,5 |  | 14250142,5 |  |
| 1.1. | Реконструкция благоустройства площади, Воронежская область, г.Поворино, пл.Комсомольская | Городское поселение г.Поворино | 14250000,0 | 142,5 |  | 14250142,5 | -площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования 4,8 м2;-количество благоустроенных общественных территорий- 2 ед.;-площадь благоустроенных общественных территорий- 82319,8 м2. |

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды » на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 год  |
| 1 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования  | М2 | 4,8 |
| 2 | количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 |
| 3 | площадь благоустроенных общественных территорий | М2 | 82319,2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год  |
|  |  |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (рублей)  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципаль-ная программа | всего в том числе: | Фб |   |   |   |   |         14250142,5 |
| Администрация городского поселения г,Поворино (наименование ответственного исполнителя) |  |   |   |   |   |    142,5      |
| Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области (наименование соисполнителя) |  |   |   |   |   |       14250000,0   |
| (наименование государственного (муниципального) заказчика-координатора) |  |   |   |   |   |          |

План реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Разработать, и опубликовать **Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу** | Администрация городского поселения г.Поворино |  | 01.04.2017 |  |  |
| Контрольное событие №2 | Разработать, и опубликовать **порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн- проектов благоустройства общественных территорий, включенных** в муниципальную программу  | Администрация городского поселения г.Поворино |  | 01.04.2017 |  |  |
| Контрольное событие №3 | Разработать, утвердить, и опубликовать **Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, в том числе формирование общественной комиссии** | Администрация городского поселения г.Поворино |  | 01.04.2017 |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Утверждение **муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год** | Администрация городского поселения г.Поворино |  | 25.05.2017 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Подготовить и утвердить с учетом осуждения **дизайн-проект** благоустройства | Администрация городского поселения г.Поворино |  |  | 01.07.2017 |  |
| Контрольное событие № 6 | Завершить реализацию муниципальной программы  | Администрация городского поселения г.Поворино |  |  |  | 31.12.2017 |
| Контрольное событие № 7 | Актуализация **правил благоустройства**  | Администрация городского поселения г.Поворино |  |  |  | 01.11.2017 |

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

На 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, руб. |
| 1 | 2 |
| Всего, | 14250142,5 |
| в том числе: |  |
| Областной бюджет  | 14250000,0 |
| бюджет городского поселения г.Поворино | 142,5 |