АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД  ПОВОРИНО

ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     03.02. 2020г.   №   56

| О внесении изменений в постановление администрации городского поселения г. Поворино от 03.12.2015г. №482 «Об утверждении муниципальных программ городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области на 2016-2021 годы» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ               «Об общих   принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации городского поселения город Поворино от  26.11.2015 г. № 460   «Об утверждении перечня муниципальных  программ   городского поселения город Поворино Поворинского   муниципального  района Воронежской области на 2016 - 2021 годы»,   в целях  исполнения  бюджета  городского поселения, администрация городского поселения город  Поворино  Поворинского муниципального района                   Воронежской области постановляет:

1.  Внести в п.1.4.  постановления  администрации  городского  поселения  город  Поворино  от  03.12.2015г. №482  «Об утверждении  муниципальных  программ  городского  поселения  город  Поворино  Поворинского  муниципального  района  Воронежской  области  на  2016 – 2021годы» следующие  изменения:

Приложение  №4   Муниципальная  программа  городского  поселения  город  Поворино  Поворинского  муниципального  района  Воронежской  области  «Развитие  дорожного   хозяйства в городском поселении город Поворино на   2016-2021 годы»   изложить  в новой редакции, согласно  приложению  к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  Администрации  городского  поселения  город  Поворино.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление   вступает  в  силу  с  момента его опубликования.

Глава администрации                                                         М.А. Брагин

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения  г. Поворино

от 03.02. 2020г.  №  56

приложение №4 к постановлению

№ 482 от 03.12.2015г.

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ПОВОРИНО

# ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Воронежской области

«РАЗВИТИЕ дорожного хозяйства

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. ПОВОРИНО ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Воронежской области

на 2016-2021 годы»

г. Поворино

## ПАСПОРТ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ГОРОД ПОВОРИНО ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Воронежской области

## «РАЗВИТИЕ дорожного хозяйства ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## г. ПОВОРИНО на 2016-2021 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения город Поворино, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| --- | --- |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Поворино» Подпрограмма 2. « Развитие пассажирского автомобильного транспорта» |
| Основные мероприятия | -Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; -Повышение безопасности дорожного движения; - Обеспечение населения городского поселения город Поворино услугами автомобильного транспорта общего пользования в границах поселения. |
| Цель муниципальной программы | - создание условий для реализации конституционного права на свободу перемещения людей и товаров по территории городского поселения на основе модернизации и поэтапного развития сети, автомобильных дорог общего пользования, отвечающей интересам граждан, грузовладельцев и общества в целом; - содействие освоению и развитию территорий, интенсификации производства, решению социальных проблем населения. |
| Задачи программы | обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния; - обеспечение совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог для связи городского поселения с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем городского населения; - снижение негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную среду и повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | Реализация программы: 2016- 2021 годы |
| Целевые индикаторы и показатели | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет 167 444,4 тыс. руб., в том числе: ОБ- 103 623,0 тыс. руб. МБ- 63 821,4 тыс. руб. 2016 г – 23 366,5 тыс. руб. 2017 г – 38 738,4 тыс. руб. 2018 г – 21 443,8тыс. руб. 2019 г - 64 379,9 тыс. руб. 2020 г – 9 835,8 тыс. руб. 2021 г – 9 680,0тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие 2. Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения. 3. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |

## Общая характеристика сферы реализации

## муниципальной программы

Муниципальная программа городского поселения г. Поворино «Развитие дорожного  хозяйства» (далее - программа) подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития городского поселения г. Поворино на период 2016 – 2021  годов.

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни граждан проживающих на территории Воронежской области и качества социальной среды требуют качественно нового уровня обеспечения общей транспортной подвижности населения и, в частности, мобильности трудовых ресурсов.

Несмотря на принимаемые в последние годы активные меры, существенной проблемой продолжает оставаться безопасность населения на транспорте.

Комплексный подход к развитию транспортной системы в рамках Программы предполагает реализацию мероприятий (инвестиционного и текущего характера) и системы мер государственного регулирования, повышение эффективности расходов и инвестиционной привлекательности транспортной инфраструктуры, скоординированных и согласованных действий исполнителей Программы.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним в существующем жилищном фонде в городском поселении г. Поворино за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий истек с момента массовой застройки населенных пунктов многоквартирными домами. Из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, чтобы обеспечить потребности населения городского поселения.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость выполнения работ, которые будут направленные на ремонт территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе парковочных мест автотранспортных средств, тротуаров и дворовых проездов, а также ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

## Обоснование выделения подпрограммы

Достижение целей программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограммы:

- «Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Поворино». Основные мероприятия:

а) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Безопасности дорожного движения.

б) Повышение безопасности дорожного движения.

в) Развитие пассажирского автомобильного транспорта.

Обеспечение населения городского поселения город Поворино услугами автомобильного транспорта общего пользования в границах поселения.

При формировании подпрограммы муниципальной программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Подпрограмма носит  функциональный характер и будет реализована в установленной сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти.

Реализация основных мероприятий подпрограммы: Развитие сети автомобильных дорог  местного значения общего пользования городского поселения г. Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области  направлена на решение задач Программы по развитию сети автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения, в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния; обеспечения совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог для связи городского поселения с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем городского населения; снижение негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную среду и повышение безопасности дорожного движения, обеспечению безопасности дорожного движения.

3. Сроки реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2016 - 2021 годах.

## 4. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

Постановлением правительства Воронежской области от 23.01.2012    №23 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Воронежской области» предусмотрено обязательное предоставление следующих видов субсидий:

- по предоставлению субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере не менее 3 процентов общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда;

- по предоставлению субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения в размере не менее 3 процентов общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда;

Распределение субсидий осуществляется в соответствии со следующими нормативно – правовыми актами:

- закон Воронежской области от 06.10.2011 №128-ОЗ «О дорожном фонде Воронежской области»;

- постановление правительства Воронежской области от 23.01.2012    № 23 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Воронежской области»;

Выполнение мероприятий, предусматривающих капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, предполагает обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности конструкций и сооружений, повышение безопасности движения и экологической безопасности объектов, эффективность обслуживания участников движения, оптимизацию расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

Выполняемые в необходимых объемах и с требуемой периодичностью работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения должны обеспечивать поддержание транспортно-эксплуатационного состояния этих автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Финансирование мероприятия будет осуществляться в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Поворино   Поворинского муниципального района Воронежской области на 2016-2021 годы»  за счет средств областного и местного бюджетов.

5. Объемы финансирования муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы составляет  167 444,4 тыс. руб.,  в том числе:

ОБ  - 103 623,0 тыс. руб.

МБ -  63 821,4  тыс. руб.

2016 г – 23 366,5 тыс.руб.

2017 г – 38 738,4 тыс. руб.

2018 г – 21 443,8тыс. руб.

2019 г -  64 379,9тыс. руб.

2020 г – 9 835,8тыс. руб.

2021 г – 9 680,0 тыс. руб.

6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности.

В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования. Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Программа предусматривает реализацию до 2021 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства.

В результате реализации программы улучшится транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, повысится технический уровень и увеличится протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, что обусловит увеличение скоростей, повышение удобства, безопасность и экономичность автомобильных перевозок.

Составной частью эффективности мероприятий Программы является экологическая эффективность. Защита окружающей среды в Программе обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям.

Наибольший эффект в области повышения экологической эффективности в сфере дорожного хозяйства достигается с учетом совершенствования автодорожных покрытий, технического уровня и обустройства автомобильных дорог, а также повышение их пропускной способности, в том числе за счет строительства новых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Выполнение мероприятий Программы позволит уменьшить негативное влияние транспорта на население и придорожные экосистемы.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского поселения г. Поворино и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

7. ожидаемые результаты реализации программы

Сроки реализации программы составляют 6 лет с 2016 по 2021 годы. Реализация мероприятий в рамках программы с 2016 по 2021 год обеспечит планомерное достижение конечных результатов программы.

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:

- ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения, кроме того, ямочный ремонт дорог - 12,0 тыс. м2;

- строительство  автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;

- ремонт проездов  дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении.

- повышение безопасности дорожного движения.

- увеличение доли освещенных автомобильных дорог общего пользования.

1.Подпрограмма

# Муниципальной программы городского поселения

# город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области

## «РАЗВИТИЕ дорожного хозяйства ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

г. ПОВОРИНО на 2016-2021 ГОДЫ»

"Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Поворино"

| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения город Поворино, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| --- | --- |
| Основные мероприятия | -Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; -Повышение безопасности дорожного движения; |
| Цель муниципальной программы | -создание условий для реализации конституционного права на свободу перемещения людей и товаров по территории городского поселения на основе модернизации и поэтапного развития сети автомобильных дорог общего пользования, отвечающей интересам граждан, грузовладельцев и общества в целом; -содействие освоению и развитию территорий, интенсификации производства, решению социальных проблем населения. |
| Задачи программы | обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния; - обеспечение совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог для связи городского поселения с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем городского населения; - снижение негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную среду и повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | Реализация программы: 2016- 2021 годы |
| Целевые индикаторы и показатели | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение безопасности дорожного движения |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет 165 735,8 тыс. руб., Из них: ОБ- 103 623,0 тыс. руб. МБ- 62 112,8 тыс. руб. 2016 г – 23 166,5тыс.руб. 2017 г – 38 538,4тыс. руб. 2018 г – 21 213,8тыс. руб. 2019 г - 63 851,3 тыс. руб. 2020 г – 9 585,8тыс. руб. 2021 г – 9 380,0тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие 2. Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения. 3. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Повышение безопасности дорожного движения |

1.1 Основные мероприятия:

а) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения г. Поворино;

- капитальный  ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения г. Поворино;

- строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования городского поселения г. Поворино;

- получение субсидий местному бюджету на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения г. Поворино;

б) Повышение безопасности дорожного движения:

- установка и ремонт дорожных знаков;

- устройство пешеходных переходов с нанесением дорожной разметки;

- грейдирование и очистка обочин от травы и мусора;

- очистка дорог от снега и посыпка  пескосоляной  смесью в зимний период года.

## 1.2. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Программой предусмотрена реализация комплекса основных мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение целей.

Решение задачи по развитию автомобильных дорог местного значения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству, реконструкции местных автомобильных дорог.

Решение задачи по обеспечению функционирования и круглогодичной доступности сети автомобильных дорог местного значения предусматривает комплекс мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорожной сети местного значения.

Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения обеспечивается комплексом мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции дорог, улучшению условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности. Решение задачи позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий и тяжесть их последствий.

Городское поселение г. Поворино принимает участие в реализации основных мероприятий программы. Реализация инвестиционных проектов и софинансирование мероприятий, предусматривающих участие субъекта Воронежской области, в рамках программы будет осуществляться в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету городского поселения г. Поворино, заключаемых между управлением автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области и администрацией городского поселения г. Поворино. Порядок и условия заключения вышеуказанных соглашений, их основные положения определяются соответствующими нормативными правовыми актами Правительства Воронежской области.

Основным видом работ по повышению безопасности дорожного движения в рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них является ремонт (восстановление) электроосвещения автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Одним из опасных факторов, резко увеличивающих возможность наступления  дорожно-транспортного происшествия, является недостаточное освещение. В темное время суток все группы участников движения оказываются в зоне риска. В темное время суток происходит больше всего ДТП с участием пешеходов и ДТП, связанных со съездом автомобиля с дороги. Полноценное освещение дорог уменьшает последствия ДТП.  Устройство освещения дорог оказывает положительное влияние на аварийность в городском поселении.

Состав работ по ремонту (восстановлению) электроосвещения автомобильных дорог общего пользования местного значения

-поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения дорог и других дорожных сооружений;

- приобретение электрооборудования и электроматериалов;

- вынос приборов учета из подстанций и размещение их в шкафах снаружи

подстанций;

- технологическое присоединение дополнительных светильников;

- техническое обслуживание светильников;

- замена вышедших из строя ламп и  светильников, проводов, кабелей, трансформаторов     и других элементов электроосвещения;

- оплата уличного электроосвещения;

1.3. Сроки реализации муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы 2016-2021 годы.

## 1.4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования программы на 2016 - 2021 годы предусматривается  за счет средств   бюджета  – 165 735,8 тыс. руб., в т.ч.:                   ОБ – 103 623,0 тыс.руб., МБ –62 112,8 тыс. руб.

| Наименование мероприятий | 2016 г. тыс. руб. | 2017 г. тыс. руб. | 2018 г. тыс. руб. | 2019 г. тыс. руб. | 2020 г. тыс. руб. | 2021 г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Освещенность автомобильных дорог | 3192,8 | 4 498,7 |  | 3 319,5 | 4200,0 | 4500,0 |
| в т.ч. ОБ | 545,2 | 438,4 |  |  |  |  |
| Установка дорожных знаков и нанесение разметки, установка остановочного павильона | 98,6 | 4 423,3 | 814,5 | 1 019,3 | 400 | 400 |
| Мероприятия, направленные на ремонт и содержание автомобильных дорог и профилактику безопасности дорожного движения г. Поворино в том числе: | 17 859,068 | 26 196,5 | 14 908,8 | 50 781,0 | 1210 |  |
| Областной Бюджет | 17 841,227 | 19 296,3 | 14 793,5 | 50 708,5 |  |  |
| Местный Бюджет | 17,841 | 6 900,2 | 115,3 | 72,5 | 1210 | 1210 |
| Ямочный ремонт |  | 851,2 | 776,1 | 894,7 | 910 | 910 |
| Грейдирование обочин автомобильных дорог с твердым покрытием, устройство площадок | 226,0 | 223,9 | 310,3 231,8 | 341,6 | 250,0 | 260,0 |
| Окос травы и уборка мусора с обочин | 250,0 | 456,3 371,832 | 778,9 | 0 | 458,2 | 300,0 |
| Отсыпка щебнем б/у и прочие работы |  |  | 568,5 | 2 226,0 |  |  |
| Зимнее содержание дорог, очистка от снега, посыпка пескосмесью,пескосмесь | 1540,0 | 1516,693 | 2386,9 400,0 | 5 269,2 | 2157,6 | 1800,0 |
| ИТОГО | 23 166,5 | 38 538,4 | 21 213,8 | 63 851,3 | 9585,8 | 9380 |
| в т.ч. ОБ | 18 386,4 | 19 734,6 | 14 793,5 | 50 708,5 |  |  |
| в т.ч. МБ | 4780,1 | 18 803,8 | 6 420,3 | 13 142,8 | 9585,8 | 9380 |

Дополнительно:     на 14 993,7 тыс. руб.   - работы  выполнены,  финансовые  средства будут  оплачены  в  2019году (работы  остались  не  оплаченными  в 2018г.   из-за окончания  финансового  года).

В 2019 году  из областного бюджета были   дополучены  денежные  средства за  выполненные  работы  по  ремонту  дорог  в 2018году  в  сумме 14 984,0 тыс. руб. оплачены  в  полном  объеме подрядчику.

1.5.  Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы,  софинансирование  которых   планируется  за счет субсидии из областного бюджета.

| Наименование мероприятий и объектов | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | ВСЕГО | МБ | ОБ |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования в том числе: | 112 325,353 | 7 148,203 | 105 177,15 |
| в 2016 г. | 17 859,068 | 17,841 | 17 841,227 |
| в 2017 г. | 26 196,475 | 6 900,220 | 19 296,255 |
| в 2018 г. | 29 902,533 | 108,921 | 29 793,612 |
| в 2019 г. в том числе: | 38 367,277 | 121,221 | 38 246,056 |
| 1 транш – 6967м.п. | 28 722, 431 | 61,345 | 28 661,086 |
| 1. ул.Советская (от ул.Локомотивная до дома № 2А) - 323м.п. - асфальт | 1 882, 506 | 2,592 | 1 879,914 |
| пер. Школьный от жд перехода до пенсионного фонда) – 169 м.п. - асфальт | 1 704, 247 | 2,346 | 1701,901 |
| ул. Свободы (от дома № 16 до дома № 56)- 850 м.п. - асфальт | 5 118, 736 | 7,047 | 5111,689 |
| пер. Кольцова - 378м.п. - щебень | 921, 707 | 1,269 | 920,438 |
| ул. Кирова (от пер. Авиационный до ул. Ломоносова) - 1473 м.п. - щебень | 3 591, 730 | 4,945 | 3 586,785 |
| ул.3 Сентября (от ул. Московская до ул.Пролетарская) - 509м.п. - щебень | 1 241, 134 | 1,709 | 1 239,425 |
| ул.Чехова (от дома № 7 до пер. Колчигина) – 430м.п. - щебень | 1 048, 503 | 1,444 | 1 047,059 |
| ул. Победы (от ул. Пушкина до пер. Вокзальный) - 747 м.п. - асфальт | 4 426, 050 | 6,094 | 4 419,956 |
| ул. Победы (от пер. Вокзальный до ул.Садовая) – 486 м.п. - щебень | 1 777, 577 | 2,447 | 1 775,130 |
| ул. М. Горького - 1260 м.п. - щебень | 3 072, 355 | 4,230 | 3 068,125 |
| ул. Линейная (от жд переезда до дома № 2А) - 495 м.п. - асфальт | 1 923, 167 | 2,648 | 1 920,520 |
| ул. Свободы (от ул. Молодежная до ул. Локомотивная) - 250 м.п.-асфальт | 1 061, 600 | 1,462 | 1 060,138 |
| ул. Транспортная (от дома № 62 до поворота) - 141 м.п. - асфальт | 931, 286 | 1,282 | 930,004 |
| 2 транш – 2063м.п. | 7 390, 592 | 11,182 | 7 379,410 |
| ул.Транспортная (от дома № 62 до дома №52) - 150м.п. - асфальт | 995, 527 | 1,506 | 994, 021 |
| ул. Жукова (от ж/д переезда до дома №30) – 312 м.п. - асфальт | 2 070, 292 | 3,132 | 2 067, 160 |
| ул. Пролетарская (от оврага до пер. Песчаный) - 870 м.п. - Щебень | 2 390, 063 | 3,616 | 2 386, 447 |
| пер. Калинина ( от ул. К. Марска до ул. Победы) – 356 м.п. - щебень | 904, 510 | 1,369 | 903, 141 |
| ул. Куйбышева(от пер. Почтовый до пер.Володарского) - 375 м.п. - щебень | 1 030, 200 | 1,559 | 1 028, 641 |
| ул. Народная (тротуар от д.№275 до дома № 181) – 785м.п.- асфальт | 2 048,872 | 43,818 | 2 005,054 |
| ул. Гагарина (парковка у детского сада) | 205,382 | 4,876 | 200, 506 |

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (табл. № 1):

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения.

Таблица № 1

1.6. Перечень целевых индикаторов (показателей),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица изме- рения | Значение целевых индикаторов (показателей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Увеличение протяженности дорог, в отношении которых произведен ремонт | км. | 40,236 | 7,658 | 9,547 | 13,216 в том числе трот. 1,95 | 10,3 в том числ. трот.0,79 | 0,07 | 0,07 |

1.7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Администрацией городского поселения город Поворино в 2016 году   отремонтировано  дорожное покрытие в количестве 7658п.м. по следующим улицам: пер. Докучаева – 432 п. м., ул. Ленинская – 101 п. м., ул. Советская – 450 м.п., пер. Лермонтова-277 м.п., пер. Школьный – 410 м.п., ул. Лесозащитная – 919 м.п., ул. Колчигина – 286 м.п., ул. Молодежная- 639 м.п., ул. Победы - 700 м.п., ул. Свободы -241 п.м, ул. Крупской – 725 п.м, ул. Локомотивная - 320 м.п., ул. Революционная - 880 м.п., ул. Пролетарская -1068 м.п., ул. Пушкина (парковочная площадка) – 180м.п. Проведен ямочный ремонт асфальтного покрытия по выявленным дефектам в количестве 1100м2. Заменены уличные светильники в количестве 20 штук. Установлены недостающие и пришедшие в негодность дорожные  знаки, в количестве 40 шт.  Произведена разметка пешеходных переходов, в количестве – 19шт. Оборудовано 7 пешеходных переходов, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений. Проведено грейдирование обочин дорог с твердым покрытием, очищены  обочины от травы и мусора.

В 2017 году администрация городского поселения город Поворино    отремонтировала дорожное покрытие в количестве 12 985 п.м. по следующим улицам:  пер. Володарского – 601 п.м., пер. Почтовый - 986 п.м., ул. Кирова – 1100 п.м., ул. Чкалова – 2757 п.м., пер. Авиационный – 440 п.м., ул. Мичурина – 1240 п.м., пер. Калинина – 370 п.м., ул. Карла Маркса –    880 п.м., ул. Куйбышева – 300 п.м. , ул. Жукова -510 п.м., ул. Транспортная – 110п.м., ул. 710 км.- 175п.м.,ул. Московская - 102п.м., пер.  Проезжий – 231п.м.,  ул.  Совхозная – 620 п.м., ул. Сенная – 633 п.м., ул. Ломоносова – 740 п.м. ул. Лесная – 956п.м.,  ул. Крупская – 90 п.м., ул. 40 лет Октября – 144 п.м.

Провели ямочный ремонт асфальтного покрытия по выявленным дефектам в количестве 942м2. Заменили  уличные светильники в количестве 20шт. Установили  недостающие и пришедшие в негодность дорожные  знаки, в количестве 104шт.  Произвели разметку пешеходных переходов, в количестве – 24шт. Провели грейдирование обочин дорог с твердым покрытием, очистили обочины от травы и мусора.

В 2018 году  основная часть затрат направлена на ремонт дорог и освещение  проезжей части дорог, а также поддержание уличного освещения в надлежащем состоянии.    Произведен ремонт  дорог  общей протяженностью  12 643 метров погонных на сумму 14 908,8тыс.руб. в том  числе: средства областного бюджета 14793,5 тыс. руб., 115,3 средства местного бюджета.

по следующим улицам:  парковка ул.Чапаева - 110 п.м.  (асфальт); тротуар ул.Чапаева  - 350 п.м. (плитка); ул.  Локомотивная – 300 п.м.(щебень); ул. Чапаева – 400п.м.(асфальт); ул. Лесозащитная – 530п.м.(щебень); ул. Победы – 285 п.м.              (щебень); ул. Садовая – 170 п.м.(асфальт); ул. Революционная – 560п.м.(щебень);

ул.  9  Мая – 400 п.м.(щебень); ул. 40 лет Октября - 690 п.м.(щебень),ул. Свободы - 300 п.м.  (асфальт); ул. 18 Партсъезд – 300п.м. (щебень); ул. Малая Лесозащитная – 590п.м.( щебень); ул.   3 сентября -1000п.м.(щебень);ул. Пролетарская – 400п.м.( щебень); пер. Октябрьский -208 п.м.  (щебень),ул.  Свободы -170п.м.(асфальт); ул.  Трудовая- 1357п.м.(щебень); ул.  Народная – 1996п.м.(асфальт, в  том  числе  тротуар), за  счет  уменьшения(экономии) по   контракту  по  ул.  Ломоносова   - 800п.м.( щебень);ул. Советская (карта, асфальт) – 102п.м.; ул. Советская – 317п.м.(асфальт); ул. Свободы – 643п.м.(асфальт);ул.  9 Мая – 390п.м.(щебень); ул. Первомайская – 940п.м.(щебень); пер. Пархоменко -240п.м.(щебень).

В 2019году  проведены работы по  ремонту  дорог  по  следующим  улицам:          ул. Советская (от ул.Локомотивная до дома № 2А)  - 323м.п. – асфальт;   пер. Школьный от жд. перехода до пенсионного фонда) – 169 м.п. – асфальт;  ул. Свободы (от дома № 16 до дома № 56)- 850 м.п.    – асфальт;    пер. Кольцова    - 378м.п. – щебень;  ул. Кирова (от пер. Авиационный до ул. Ломоносова)  - 1473 м.п. – щебень;    ул.3 Сентября (от ул. Московская до ул. Пролетарская)  - 509м.п.     – щебень;     ул.Чехова  (от дома № 7 до пер. Колчигина) – 430м.п. -  щебень;  ул. Победы (от ул. Пушкина до пер. Вокзальный)  - 747 м.п. -  асфальт;   ул. Победы (от пер. Вокзальный до ул.Садовая) – 486 м.п. -  щебень; ул.  М. Горького  - 1260 м.п. – щебень;   ул. Линейная (от жд переезда до дома № 2А)  - 495 м.п. – асфальт; ул. Свободы (от ул. Молодежная до ул. Локомотивная)  - 250 м.п. - асфальт; ул. Транспортная (от дома № 62 до поворота)  - 141 м.п. –  карта - асфальт.

В  рамках  2  транша  проведен  ремонт  дорог  по ул. Транспортная ремонт картами - 150 м.п. – асфальт; ул. Жукова  - 312 м.п. – асфальт;  ул. Пролетарская – 870 м.п. – отсыпка  щебнем; пер. Калинина – 356 м.п. отсыпка  щебнем; ул. Куйбышева – 375 м.п. – отсыпка  щебнем. В  рамках  экономии первого  транша  выполнены  работы по  устройству тротуара  по ул. Народная – 785 м.п. с асфальтным  покрытием.   Произведено благоустройство  парковки  около  детского  сада  №5 с асфальтным  покрытием  205,4 кв.м..

В 2018году проведен ямочный ремонт асфальтного покрытия по выявленным дефектам в количестве 1304,5 м 2 на  сумму 776,1тыс. руб. Заменены уличные светильники в количестве 50шт.  была произведена  отсыпка дорог балластом на протяженности 3034,5 м. пог.  на сумму 568,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Сумма произведенных работ по зимнему содержанию дорог очистке и посыпке пескосмесью в 2018г. составила 2 386,9 тыс. руб.,  стоимость ПСС - 400,0 тыс. руб.

Проведена разметка пешеходных переходов, в количестве – 33шт. Проведено  грейдирование обочин дорог с твердым покрытием, очищены обочины от травы и мусора на сумму 778,9 тыс. руб.

Установлено 43 дорожных знака и нанесена дорожная разметка на общую  сумму 814,5 тыс. руб., произведено грейдирование обочин автомобильных дорог с твердым покрытием, устройство  площадок  на сумму  310,3 тыс. руб. приобретены контейнерные площадки на сумму 512,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Приобретена и установлена одна автобусная остановка  на сумму 38,0 тыс.  руб. с  устройством  заездного  кармана.

На  софинансирование  и  разработку  проекта  по  благоустройству  пешеходной  дорожки  по  ул.  Народная направлено  74,5тыс.руб.

В 2019 году    проведен  ямочный  ремонт  на площади 801 м.кв.,  на общую  сумму 894,7 тыс. руб., грейдирование обочин,   срезка  завышенных  обочин на общую  сумму -  341,6 тыс. руб., устройство     двух   остановочных   павильона  с заездными  карманами на сумму 170,2тыс. руб.   Выполнены  работы  по  дорожной  разметке  пешеходных  переходов,  а  также  продольной  разметки на общую  сумму – 471,1 тыс. руб.  Приобретены   и  установлены   дорожные  знаки  в  количестве  80  штук на общую сумму – 378,0 тыс.руб.   Произведен ремонт  водопропускных  труб  по  ул.  Революционная,  ул. Народная, ул. Московская  на  общую сумму  499,5 тыс. руб. С  начала  2019г  были  произведены  работы  по  зимнему  содержанию  дорог,  чистка  снега,  посыпка  противогололедными материалами, вывоз  снега  на  общую  сумму  3 801,2 тыс. руб., закуплено  пескосоляной  смеси  1260 тн.   на сумму 1468,0 тыс. рублей .

В 2019 году  выполнены  работы  по  устройству  оснований  для  пяти  площадок  под  ТКО из  асфальтобетонного  покрытия  на сумму 599,5 тыс. руб.

Приобретены  и установлены  готовые  контейнерные  площадки  из  бетона  на  общую  сумму  319 тыс.руб.  Оплачены  услуги  по  доставке  контейнерных  площадок на  сумму 88,0 тыс. руб. Выполнены  работы  по ремонту,    отсыпке, планировке улиц   щебнем  б/у, песком, грунтом,   произведен  завоз  грунта   на  общую  сумму 593,9 тыс.руб.    Произведен  демонтаж  плит  б/у для  подготовки  территории  под  благоустройство  тротуара  по  ул. Пушкина на сумму 64,9тыс.руб. Закуплен  и  установлен  бордюрный  камень  на  тротуарной  дорожке  вдоль спортивного  комплекса  на сумму 129,2 тыс.руб.

Основной целью программы  является обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автомобильных дорог местного значения, в целях ее сохранения и улучшения транспортно - эксплуатационного состояния, обеспечение совершенствования и развития сети местных  дорог для связи городского поселения с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем городского населения, снижение негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную среду и повышение  безопасности дорожного движения.

В  целях  повышения  безопасности  дорожного  движения  проведена  модернизация  сетей  уличного  освещения,  установлены  новые  энергосберегающие  светильники   в количестве  1710  штук.  Сумма  денежных  средств  на  оплату  за  техническое  обслуживания  сетей наружного  освещения, приобретение  электроматериалов, а  также  оплату  за  энергоснабжение  составила  3319,5тыс.руб.

- Подпрограмма

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ПОВОРИНО ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Воронежской области

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                        г. ПОВОРИНО на 2016-2021 ГОДЫ»

«Развитие пассажирского автомобильного транспорта».

| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения город Поворино, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| --- | --- |
| Основные мероприятия | -Обеспечение населения городского поселения город Поворино услугами автомобильного транспорта общего пользования в границах поселения. |
| Цель муниципальной программы | -создание условий для реализации конституционного права на свободу перемещения людей и товаров по территории городского поселения на основе модернизации и поэтапного развития сети автомобильных дорог общего пользования, отвечающей интересам граждан, грузовладельцев и общества в целом; |
| Задачи программы | - обеспечение совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог для связи городского поселения с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем городского населения; |
| Сроки реализации программы | Реализация программы: 2016- 2021 годы |
| Целевые индикаторы и показатели | – обеспечение населения городского поселения город Поворино услугами автомобильного транспорта общего пользования в границах поселения. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 708,6тыс. рублей, Из них: 2016 г. – 200,0 тыс. руб. 2017 г. - 200,0 тыс. руб. 2018 г. – 230,0 тыс. руб. 2019 г. – 528,6тыс. руб. 2020 г. – 250,0 тыс. руб. 2021 г. – 300,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -Увеличение пассажироперевозок. -Введение в действие новых автобусных маршрутов. -Обновление автобусного парка. |

- Характеристика основных мероприятий.

Основным мероприятием является

– обеспечение населения городского поселения город Поворино услугами автомобильного транспорта общего пользования в границах поселения.

- возмещение части затрат на организацию транспортного обслуживания населения.

- удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования по регулярным автобусным маршрутам городского сообщения.

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит создать условия для реализации конституционного права на свободу перемещения людей и товаров по территории на основе модернизации и поэтапного развития сети автомобильных дорог общего пользования, отвечающей интересам граждан, грузовладельцев и общества в целом.

В  2019 году  выделена  субсидия  на возмещение  затрат  по  обслуживанию  городского  транспорта, оплачены  транспортные  услуги   на  общую  сумму 528,6 тыс.руб.

2. Срок реализации муниципальной программы.

Основное мероприятие подпрограммы будет реализовываться в соответствии с полномочиями администрации городского поселения г.Поворино.

Срок реализации подпрограммы 2016-2021 годы.

## 3.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования программы на 2016 - 2021 годы предусматривается  за счет средств  местного бюджета  – 1708,6 тыс. руб.

Возмещение части затрат на организацию транспортного обслуживания населения  из средств местного бюджета по годам:

2016 г. – 200,0 тыс. руб.

2017 г. - 200,0  тыс. руб.

2018 г. – 230,0 тыс. руб.

2019 г. – 528,6тыс. руб.

2020 г. – 250,0 тыс. руб.

2021 г. – 300,0 тыс. руб.

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате успешной реализации основных мероприятий подпрограммы в 2016 – 2021 годах позволит достигнуть следующих показателей:

- увеличатся пассажироперевозки, дополнительно будет введен новый городской маршрут.

- разработка и введение в действие новых автобусных маршрутов.