Приложение №1 к программе

**Перечень общественных территорий.** «Формирование современной городской среды, благоустройство дворовых территорий и территорий функционального назначения городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области на 2018-2024гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес территории | Муниципальное образование | Источник финансирования сумма тыс.руб. | Мероприятия | | | | | | Год выполне ния |
| Ремонт дорожно го покрытия кв.м. | Ремонт пешеходных дорожек и тротуаров кв.м. | Ремонт освеще ния шт. | Парковки кв.м. | Устройство скамеек и урн | Приме чание |  |
| 1 | Благоустройство площади МФЦ, парковки и прилегающая площадь к СОШ 1, Арбат | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **4830,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: | 1650 | 1450 | 4 |  | 4 |  | 2018г. |
| 2 | Благоустройство тротуара по ул. 18-Партсъезд (от ул. Пушкина до Садовой) | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **6106,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 2500 | 8 | 300 | 8 |  | 2019г. |
| 3 | Благоустройство тротуара по ул. Локомотивная | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **3850,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 2200 |  |  | 8 |  | 2024г |
| 4 | Благоустройство тротуара по ул. Ленинская (от жд. переезда до ОВД) | Администрация городского поселения город Поворино | Всего**: 2180,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 964 |  |  | 4 |  | 2021г. |
| 5 | Благоустройство парка по пл. Мира (район Хлебной базы) | Администрация городского поселения город Поворино | Всего**: 3200,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 1200 | 4 | 250 | 16 |  | 2024г |
| 6 | Благоустройство тротуара по ул. Московская (от ул. Пролетарской до ул. Восточная) | Администрация городского поселения город Поворино | Всего**: 4580,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 2200 |  | 200 | 12 |  | 2020г |
| 7 | Благоустройство тротуара по пер. Школьный (от ул. Советская до ул. Лесозащитная) | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **3950,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 1910 |  |  | 12 |  | 2021г |
| 8 | Благоустройство тротуара и парковок по ул. Советская – правая сторона (от магнита до площади рынка) | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **10280,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 2160 |  | 1900 | 12 |  | 2020г |
| 9 | Благоустройство тротуара и парковок по ул. Советская – левая сторона (от ЦКТ до рынка) | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **10140,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 2588 |  | 1800 | 16 |  | 2020г |
| 10 | Благоустройство тротуара по ул. Советская – (от магазина электрик до ул. Феоктистова) | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **3800,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 1820 |  |  | 12 |  | 2023г |
| 11 | Благоустройство тротуара по ул. Свободы: (от ул. Пушкина до ж\д переезда) | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **5660,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 2650 |  | 180 | 12 |  | 2022г. |
| 12 | Благоустройство тротуара от ЖД моста до ул. Пролетарской | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **2800,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 900 | 10 |  | 4 |  | 2021г |
| 13 | Благоустройство сквера по ул. Советская (около домов 25,27,29) | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **5650,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: | 600 | 2000 | 18 |  | 26 |  | 2023г |
| 14 | Благоустройство сквера по ул. Восточная (напротив кафе Ямщик) | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **10530,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: | 32000 | 2200 | 26 |  | 40 |  | 2022г. |
| 15 | Благоустройство тротуара по ул. Заводская (от ул. Пушкина до ул. Заводская д.9) | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **2860,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 1330 |  |  | 8 |  | 2022г. |
| 16 | Благоустройство тротуара по ул. Центральная, пл. Мира (Хлебная база) | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **5200,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 2300 | 8 |  | 16 |  | 2021г. |
| 17 | Благоустройство сквера по ул. Свободы | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **2200,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: |  | 520 | 8 |  | 10 |  | 2022 |
| 18 | Благоустройство детского сквера по пер. Пархоменко | Администрация городского поселения город Поворино | Всего: **3200,0** Федеральный бюджет: Областной бюджет: Местный бюджет: | 420 | 600 | 10 | 300 | 12 |  | 2022 |
|  | **Всего: в том числе по годам:** |  | **91 016,0: 2018г -4 830,0; 2019г – 6106,0; 2020г -25 000,0; 2021г- 14 130,0; 2022г- 24 450,0; 2023г – 9 450,0; 2024г – 7 050,0** |  |  |  |  |  |  |  |